Fecha:	14 Noviembre 2012
Asistentes:	Todos
Puntos tratados:
  - Decisión de la aplicación a implementar, después de descartar varias opciones, haremos un gestor de libros.
  - Funcionalidades a añadir (Brainstorm)
  - Pinceladas e ideas muy generales, nada en concreto.
Siguiente reunión:
  - Esperamos tener claras las funcionalidades
  - Poder plantear diferentes ideas de interfaces
Fecha: 16 Noviembre 2012
Asistentes:	Todos
Puntos tratados:
  - Se gestionará el proyecto mediante la herramienta Git
  - Cada uno intentará realizar un prototipo de interfaz.
  - Diferentes posibilidades para obtener datos sobre los libros (api)
  - Investigación rápida de herramientas similares a nuestro proyecto, viendo sus puntos fuertes y cosas mejorables a nivel muy subjetivo
Siguiente reunión:
  - Analizar los prototipos de interfaz para discutir sus ventajas e inconvenientes, y decantarse por uno
Fecha: 21 Noviembre 2012
Asistentes:	Todos
Puntos tratados:
  - Problemas con las herramienta Git
    - Cada uno utiliza un sistema operativo, dificultad de configuración de la herramienta
    - Básicamente, búsqueda de información hasta conseguir sincronizarnos en un mismo proyecto
  - El desarrollo de la aplicación en sí pasa a un segundo plano debido a problemas con la herramienta de desarrollo
  - Después de analizar varias interfaces diferentes, dado que la parte principal de ésta está clara, esperaremos a ver las posibilidades que nos ofrece la api antes de decidir sobre el resto de la interfaz
  - Sobre la interfaz solo hemos tratado la estructura y organización de las funcionalidades no sobre el diseño de la misma
Siguiente reunión:
  - Esperar que todos los miembros del equipo hayan podido editar el proyecto sin problemas mediante la herramienta mencionada
  - Tener clara la estructura básica de la aplicación
Fecha:	28 Noviembre 2012
Asistentes:	Nico, Mario, Eliú, Juan
Puntos tratados:
  - Se descarta utilizar la api de goodreads, usaremos la de google books.
  - Nico añadirá opciones para añadir amigos y listas de usuarios al servidor
  - Mario investigará sobre la api a utilizar, creando los métodos básicos necesarios para tratar con ésta.
  - Juan realizará la implementación de las estructuras de datos para gestionar libros y listas de éstos.
  - Eliú añadirá diversas activities necesarias, junto con el sistema de navegación entre ellas, tanto tabuladores como “arrastres” de pantalla.
Siguiente reunión:
  - A poder ser, la semana siguiente, la próxima a más tardar.
  - Esperamos tener terminado lo anterior, y concretar un poco más sobre la interfaz de la aplicación, principalmente el número de activities y la funcionalidad de cada una.
Fecha:
Asistentes:
Puntos tratados:
Siguiente reunión:
Fecha:
Asistentes:
Puntos tratados:
Siguiente reunión:
Fecha:
Asistentes:
Puntos tratados:
Siguiente reunión:
Fecha:
Asistentes:
Puntos tratados:
Siguiente reunión:
Fecha:
Asistentes:
Puntos tratados:
Siguiente reunión:
Fecha:
Asistentes:
Puntos tratados:
Siguiente reunión:
Fecha:
Asistentes:
Puntos tratados:
Siguiente reunión: